烟台市住房和城乡建设局文件

烟建质安〔2017〕19号

关于印发《全市建筑施工扬尘

督察整治活动方案》的通知

各县市区住房和（规划）建设管理局，有关单位：

现将《全市建筑施工扬尘督察整治活动方案》印发给你们，请结合各自实际，认真抓好贯彻落实。

烟台市住房和城乡建设局

2017年4月19日

全市建筑施工扬尘督察整治活动方案

为推进城市生态文明建设，有效治理建筑施工扬尘，改善城市空气质量和人居环境，认真做好中央环保督察迎检准备工作，市住房和城乡建设局决定，自即日起至5月中旬，在全市范围内组织开展一次建筑施工扬尘督察整治活动。

一、工作目标

落实网格化监管机制，加大日常巡查力度，督促建设单位、监理单位、施工单位等各方主体落实责任，加强施工现场扬尘防治，有效解决房屋建筑、市政基础设施建设及建筑物拆除施工扬尘突出问题，提高建筑施工标准化水平；建立施工扬尘治理长效机制，提高管理能力和水平，有效遏制施工扬尘对城市空气质量的影响。

二、督察重点

本次扬尘督察整治范围：房屋建筑和市政工程施工工地、建筑物和构筑物拆迁工地，以及预拌混凝土（砂浆）生产企业。

（一）建筑工程各方主体主要责任落实情况

1.建设单位的主要责任。建设单位是否将施工扬尘治理的费用列入工程造价，在工程承包合同中明确相关内容，并及时足额支付。

2.施工单位的主要责任。施工单位是否建立施工扬尘治理责任制，针对工程项目特点制定具体的施工扬尘治理实施方案，并严格实施；是否在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

（二）施工现场扬尘治理措施落实情况

1.施工场地。建筑工地是否设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；施工现场的主要道路是否进行硬化处理；裸露的场地和堆放的土方是否采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；施工现场出口处是否设置车辆冲洗设施，对驶出的车辆是否进行清洗。

2.施工废弃物。建筑土方、建筑垃圾是否及时清运；在场地内堆存的建筑土方，是否采取遮盖或绿化措施；建筑物内垃圾是否采取容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运；施工现场是否存在焚烧废弃物的现象；运输土方和建筑垃圾是否采取封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

3.施工物料。在规定区域内的施工现场是否使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所是否采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料是否密闭存放或采取覆盖措施。

（三）其他扬尘治理措施落实情况

1.建筑物或者构筑物拆除。拆除建筑物或者构筑物时，是否采取隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。

2.市政道路施工。市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，是否采取有效的防扬尘措施；灰土和无机料是否采用预拌进场，碾压过程中是否洒水降尘。

3.预拌混凝土（砂浆）生产企业。厂区是否硬化，出入口是否设置冲洗设备；厂区是否建有封闭料仓，露天堆场是否采用围挡、覆盖或喷淋等抑尘措施；是否配置砂石分离机及浆水回收设备。

三、时间安排

（一）企业和项目自查自纠阶段（即日起至4月23日）：建设、施工、监理等单位严格落实建筑施工扬尘督察整治活动方案要求，按照标准规范对自身制度建设和施工现场扬尘治理情况积极开展自查自纠。

（二）县级住建部门拉网式检查（4月24日-28日）：各县市区住建部门在企业、项目自查自纠的基础上，对所有在建项目进行拉网式全面检查，对发现的问题安排专人、跟踪督促整改。请各县市区及时汇总建筑工地施工扬尘专项治理项目清单表，经主要负责人签字并加盖公章后，于4月28日前报送市住房城乡建设局（清单样式见附件）。

（三）市级住建部门督导检查（5月2日-12日）：市住房城乡建设局抽调部分专家，组成督导组，对15个县市区建筑施工扬尘情况开展专项督查。

四、督察方式和程序

1.查阅资料。包括组织机构情况、台账准备情况、投诉处理情况等。特别是建筑施工扬尘专项治理责任分工、项目清单和台账、重污染天气应急预案、停工工地清单等资料是否健全。

2.查看现场。按照双随机模式，抽取1个房屋建筑或市政工地、1个房屋拆除工地、1个预拌混凝土（砂浆）企业进行实地检查。对于检查中发现的问题和隐患，告知县市区住房城乡建设主管部门组织整改；对于存在扬尘污染重大问题的，下达执法建议书。

3.召开座谈会。听取县市区住房城乡建设主管部门施工扬尘防治情况汇报，专家组反馈督查情况。

五、有关要求

（一）高度重视。各县市区住建部门要站在推进生态文明建设的高度，充分认识施工扬尘治理的重要性和迫切性，主要负责人要亲自抓，亲自研究制定工作方案，加强组织领导、层层落实责任，扎实推进各项工作措施落实，确保活动取得实效。

（二）严格执法。要综合运用日常巡查、随机抽查和远程监控等手段，加强监管。畅通举报渠道，通过热线电话、网上民生等多种方式受理施工扬尘方面的群众举报。对违反有关法律、法规和国家标准的企业，严肃查处，并记入诚信信息系统。对工作落实不力、治理效果不明显的单位，视其情节和后果，依法依规追究相应责任。

（三）落实责任。要以本次督察整治活动为契机，进一步严格执行网格化、差别化监管机制，分片包干、责任到人，确保建筑施工扬尘监管责任落实到位。要逐步建立执法联动机制，保证监管工作的常态化，将施工扬尘治理作为日常工作，常抓不懈，继续巩固治理成果。

（联系人：宫青；电话：6905939；传真：6905999；邮箱：ytzlaq@163.com）

附件：1.建筑工地施工扬尘专项治理项目清单表

2.督察人员分组

附件1

建筑工地施工扬尘专项治理项目清单表

填报单位（盖章）：                                                                           主要负责人签字：

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 及责任人 | 施工单位 及责任人 | 扬尘治理责任制度建立情况 | 扬尘治理实施方案制定情况 | 围挡设置及道路硬化 情况 | 车辆冲洗 设施设置 情况 | 施工废弃物处置 情况 | 施工物料处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人 ：                          联系电话：                         填表时间：     年   月  日

附件2

督察人员分组

督导检查一组：（负责督导莱山区）

组长：季善亭  市住房城乡建设局局长

成员：李  震  市住房城乡建设局办公室主任

专家：于明武  烟台市建筑设计研究院总工程师

范国耀  市建筑施工安全监督站站长

督导检查二组：（负责督导芝罘区）

组长：吕春松  市住房城乡建设局副书记、副局长

成员：许  力  市住房城乡建设局房地产市场监管科科长

专家：姜春喜  烟建集团十公司安全处处长

孙国茂  市建筑施工安全监督站副站长

督导检查三组：（负责督导高新区、昆嵛山区）

组长：吕道光  市住房城乡建设局工委委员、市政府投资工程建设管理办公室主任

成员：宁耀海  市住房城乡建设局城建科科长

专家：安家洲  山东德信集团原总工程师

谭新义  市建筑施工安全监督站副站长

督导检查四组：（负责督导福山区、开发区）

组长：张玉言  市住房城乡建设局副局长

成员：陈俊涌  市住房城乡建设局城镇化工作科科长

专家：胡  勇  烟台国际经济技术合作集团副总经理

张福顺  市建筑施工安全监督站副站长

督导检查五组：（负责督导牟平区）

组长：林  涛  市住房城乡建设局副局长

成员：姜  洋  市住房城乡建设局质安科科长

专家： 汪俊波  烟建集团副总工程师

范国耀  市建筑施工安全监督站站长

督导检查六组：（负责督导栖霞市）

组长：于占春  市住房城乡建设局副局长

成员：王新文  市住房城乡建设局物业行业管理科科长

专家：史本全  山东新世纪工程项目管理有限公司总经理

李金国  市建筑施工安全监督站科长

督导检查七组：（负责督导蓬莱市、长岛县）

组长：张耀征  市住房城乡建设局副局长

成员：王炳银  市住房城乡建设局行政许可科科长

专家：于云勋  烟台第一监理有限公司原总工程师

周修人 市建筑施工安全监督站科长

督导检查八组：（负责督导龙口市）

组长：孙友宾  市住房城乡建设局工委副书记

成员：姜大勇  市住房城乡建设局工程建设管理科科长

专家：陈丽军  烟台永盛建筑开发有限公司副经理

孙国茂  市建筑施工安全监督站副站长

督导检查九组：（负责督导招远市）

组长：范林军  市住房城乡建设局纪工委书记

成员：包敦竹  市住房城乡建设局房屋安全与维修资金管理科科长

专家：温玉昌  烟建集团四公司安全处处长

张福顺  市建筑施工安全监督站副站长

督导检查十组：（负责督导莱州市）

组长：张惠平  市住房城乡建设局总工程师

成员：杨志传  市住房城乡建设局产权产籍科副科长

专家：李振宁  烟台清泉建筑建材有限公司安全处处长

谭新义  市建筑施工安全监督站副站长

督导检查十一组：（负责督导莱阳市）

组长：刘  健  市住房城乡建设局总经济师

成员：刘有江  市住房城乡建设局住房保障科科长

专家：王  强  烟建集团六公司安全处处长

纪  兵  市建筑施工安全监督站科长

督导检查十二组：（负责督导海阳市）

组长：宋志方  市建设工会主席

成员：窦海波  市住房城乡建设局建筑节能与科教设计科科长

专家：樊海涛  烟建集团安全部部长

曲福根  市建筑施工安全监督站科长

烟台市住房和城乡建设局办公室  　         2017年4月19日印发